**Určení zón IDP**

*Tým LJM Technologies*

**Plán projektu**

Autor: Jakub Morávka

Datum: 20. 4. 2017

* **Klíčová data**

|  |  |
| --- | --- |
| **Událost** | **Datum** |
| Zahájení projektu | 16. 3. 2017 |
| Předání kompletního systému | do 9. 6. 2017 |
| Ukončení projektu | 9. 6. 2017 |

* **Rámcový plán iterací**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.iterace** | **Cíle** | **Datum ukončení** |
| 1 | *\*hotovo\** | 31. 3. 2017 |
| 2 | *\*hotovo\** | 14. 3. 2017 |
| 3 | specifikace, vize - ideálně finální, počátky návrhů architektury apod. | 24. 4. 2017 |
| 4 | návrhy, architektura, počátky implementace | 1. 5. 2017 |
| 5 | implementace - nejdůležitejší funkčnost | 12.5. 2017 |
| 6 | implementace - ostatní funkčnost | 26.5. 2017 |
| 7 | implementace - případné nedodělky, testování (+opravy), nasazení, předání, uzavření projektu | 9.6. 2017 |