# Plán II. iterace Space Traffic – Podpora projektu

Wales Team

**Připravila:** Lenka Krblichová **Datum:** 9. 3. 2013

1. **Schůzky**
   1. Schůzka se zadavateli (1 h)
   2. Schůzka týmu (2 h)
2. **Tasky v systému Redmine** (1 d)
3. **Wiki**
   1. Návrh architektury (1 d)
   2. Výběr platformy (1 d)
   3. Návrh designu (1 d)
   4. Zavedení platformy (1 d)
4. **Aktualizace DSP v případě změn** (2 h)
5. **Vytvoření objektově orientovaného návrhu** (1 d)
6. **Vytvoření plánu třetí iterace** (1 h)
7. **Schůzka týmu** (2 h)
8. **II. iterace** (0,5 h)