# Plán III. iterace Space Traffic – Podpora projektu

Wales Team

**Připravila:** Lenka Krblichová **Datum:** 24. 3. 2013

1. **Schůzky**
   1. Schůzka se zadavateli (1 h)
   2. Schůzka týmu (2 h)
2. **Tasky v systému Redmine** (1 h) – V. Kutková
3. **Wiki**
   1. Tvorba uživatelské příručky (5 d) - všichni
   2. Tvorba programátorské příručky (5 d) - všichni
4. **Aktualizace DSP v případě změn** (2 h)
5. **Podpora a achievementy**
   1. Podpora
      1. *Analýza cílové skupiny uživatelů (4 h) – všichni*
      2. *Analýza zájmů na sociálních sítích (2 h) - všichni*
      3. *Promotion na sociálních sítích (1h) - všichni*
   2. Návrh nových achievementů
      1. *Stanovení podmínek dosažení achievementu (1d)*
      2. *Odměna za dosažení achievementu (1d)*
6. **Vytvoření plánu IV. iterace** (1 h) – L. Krblichová
7. **Testování wiki** (2 h) - všichni
8. **Předvedení wiki zadavatelům** (1 h)
9. **Schůzka týmu** (2 h)
10. **III. iterace** (0,5 h)